СОГЛАШЕНИЕ

по проведению мероприятий по охране труда на __________ год

Мы нижеподписавшиеся:

- директор ГОУ СОШ № __     __________________(ФИО)_______________________

профсоюзный комитет ГОУ СОШ №___ в лице председателя профсоюзного комитета __________(ФИО)_____________, заключили настоящее соглашение о том, что администрация школы обязуется в течение __________ года выполнить следующие мероприятия:

| № пп | Содержание мероприятий (работ) | Стоимость работ в тыс.руб. | Сроки выполнен мероприятий. | Ответственные за выполнения мероприятия | Количество работников, которым улучшаются условия труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Аттестация рабочего места лаборанта кабинета химии по условиям труда. | 1000 руб. | Март 2006 |  | 1 раб. |
| 2. | Оформление кабинета «Охрана труда» | 2000 руб. | Февраль 2006 |  |  |
| 3. | Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений на соответствие безопасной эксплуатации | - | Апрель, октябрь 2006 |  |  |
| 4. | Подготовка материалов к смотру-конкурсу на присвоение звания «Лучшая организация в области охраны труда» | 1000руб. | Март 2006 |  |  |
| II. Технические мероприятия |
| 1. | Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию кабинета информатики | 50 000руб | Август 2006 |  | 40 |
| 2. | Установка осветительной арматуры дневного света в кабинете информатики и кабинета № 37. | 11 000руб | Август 2006 |  |  |
| 3. | Остекление оконных проемов и утепление оконных и дверных проемов | 10 000 руб. | Октябрь 2006 |  | 14 |
| 4. | Замена линолеума в кабинете № 15 | 9 000руб. | Август 2006 |  | 2 |
| 5. | Ремонт участка территории школьного здания | 10 000руб | Август 2006 |  | 78 |
| 6. | Ремонт крыши: - центрального выхода; - кухни; - кабинета УВР. | 12 000руб | Август 2006 |  |  |
| 7. | Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции проводов электроустановок на соответствие безопасной эксплуатации. | 2000 руб. | Июнь 2006 |  | 14 |
| III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия |
| 1. | Медицинский осмотр: - работники кухни; - работники вновь поступившие. | 3400 1600 | Согласно графика |  | 6 8 |
| 2. | Организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программам гигиенического обучения работников кухни. | 2000 | Согласно графику |  | 6 |
| 3. | Обеспечение условий учебно-воспитательного процесса в учебных классах и кабинетах согласно норм СанПиН: - установка оконных вентиляторов в кабинете информатики; - оснащение учебной мебелью классов начального звена. | 154 000 | Август – сентябрь 2006 |  |  |
| 4. | Организация радиационного обследования кабинета информатики. | 7000 | Сентябрь 2006 |  |  |
| 5. | Организация и оснащение подсобных помещений для обслуживающего персонала. | 1500 | Сентябрь 2006 |  | 11 |
| 6. | Организация и оснащение кабинетов бухгалтерии и завучей. | 5000 | Сентябрь 2006 |  | 5 |
| 7. | Организация дезинфекции, дезинсекции и дератизации пищеблока и подсобных помещений | 3000 | Согласно графика |  | 6 |
| 8. | Приобретение электрокипятильника с целью обеспечения питьевого режима в соответствии СанПин | 16000 | Август 2006 |  |  |
| IV. Мероприятия по обеспечению спецодежды и средствами индивидуальной защиты |
| 1. | Приобретение специальной одежды в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами. | 20000 | Сентябрь 2006 |  | 28 |
| 2. | Обеспечение работников мылом, смывающими и обеззараживающими средствами в соответствии с установленными нормами. | 5000 | Сентябрь 2006 |  | 28 |
| 3. | Обеспечение медикаментами( аптечка) и дезсредствами. | 7000 | Сентябрь 2006 |  | 7 |
| 4. | Обеспечить помещение электрощитовой индивидуальными средствами защиты. | 2000 | Сентябрь 2006 |  | 1 |
| V. Мероприятия по пожарной безопасности |
| 1. | Разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности | 300руб. | Сентябрь 2006 |  |  |
| 2. | Разработка и утверждение перечня документов на лицензию кабинета зубного врача | 300 руб. | Август 2006 |  |  |
| 3. | Выполнение работ по монтажу и вводу пожарной сигнализации | 671 000руб | Август 2006 |  |  |
| 4. | Обеспечение учреждения первичными средствами пожаротушения (перезарядка огнетушителей) 19 шт. | 2400 руб. | Август 2006 |  |  |
| 5. | Организация работ по установлению металлических решеток распашного типа. 16 шт. | 20 000 руб. | Август 2006 |  |  |

Директор:  	                                 Председатель профсоюзного

______________________	                                 комитета ___________________

М.П.	                                 М.П.

#### А К Т  №  2

проверки выполнения соглашения

по проведению мероприятий по охране труда за __________ год

Комиссия в составе представителей руководителя образовательного учреждения и представителей трудового коллектива в лице уполномоченного по охране труда ____________________________________ провела проверку соглашения по охране труда за ____________ год и выявила следующее:

По состоянию на «__» января 20___ года, запланированные мероприятия, состоящие из 28 пунктов, выполнены в полном объеме.

### Представители руководителя						Уполномоченный по охране  труда